                                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ
 ZAKRES RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH
WRAZ Z WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej pn.: ”Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec” Teren objęty opracowaniem obejmuje obszary wzdłuż ulic : Jana Pawła II, 11 Listopada, Widokowej, Kościuszki, a także wokół pomnika Tadeusza Kościuszki, od ul. Witosa do Kopca Kościuszki oraz  przy ul. Batalionów Chłopskich. 
Teren opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku nr 1a)÷1g).
2. Założenia do projektowania:
Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji.
W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić:
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania w/w terenów (przynajmniej                   w dwóch wariantach) i uzgodnienie ich z zamawiającym,

b) opracowanie dokumentacji technicznej do wybranego wariantu zagospodarowania dla każdej części zamówienia w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) zakres opracowania obejmował będzie zagospodarowanie terenów zielenią, utwardzenia powierzchni gruntów(np. alejki, utwardzenia, itp.) a także elementy małej architektury(np. ławki, itp.),
d) wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych,
e) do nasadzeń zastosować w dokumentacji głównie rodzime gatunki roślin,
f) w projektach wprowadzić rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody(np. karmniki, poidła lub budki dla ptaków, domki dla owadów zapylających, wielogatunkowe mieszanki traw, niewykaszane powierzchni (łąki kwietne zamiast trawników),
g) w projektach należy przewidzieć m.in.: zieleń przyczyniającą się do ograniczenia hałasu, zatrzymania osuwisk,
h) przy projektowaniu należy uwzględnić elementy infrastruktury (np. ciągi pieszo-rowerowe, ławki, kosze na śmieci itp. ) dla udostępniania zieleni, łączna wartość tych elementów nie powinna przekraczać 30% wartości projektu. 
3. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 
3.1 Opracowane dokumentacje muszą być kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Muszą w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz norm technicznych. Opracowane dokumentacje muszą być wewnętrznie  spójne i skorygowane we wszystkich branżach, powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, materiałowe i kosztowe. Wykonawca musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia.
3.2 W ramach niniejszego zamówienia należy:

· uzyskać materiały niezbędne do wykonania przedmiotowego zdania,

· wykonać dwie zróżnicowane koncepcje zagospodarowania terenów objętych opracowaniem,
· wykonać dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych,
· wykonać kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne.  

3.3 Dla zadania projektowego należy wykonać:
- mapy do celów projektowych(jeżeli będą wymagane),

- dokumentację techniczną (projekty)-5 egz.

- koncepcje: po 2 egz. 

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót-1 egz.

- specyfikacje techniczne-2 egz.

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub xls,
- przedmiary i kosztorysy w formacie ath, xls i pdf,
- część rysunkową w formacie pdf i dwg,
do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia. 
W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony             i rysunki.
4. Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zapoznanie się z wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,
-odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania koncepcji oraz dokumentacji i ich uzgodnienie z Zamawiającym,
- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającego, 

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione  w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy  i wady w oszacowaniu wartości na roboty budowlane, a  w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się                       w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót objętych opracowaniem bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczone koncepcje  oraz dokumentacja techniczna są wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami               i normami oraz że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Uwaga:
a) czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,
b) projektanci wykonujący koncepcje i dokumentację muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,
c) wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,
d) zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych terenu związanego                z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22.      Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.            


