Projektowane Postanowienia Umowy

na realizację dostaw

zawarta w dniu ………………. 2024 r. w Przasnyszu (dotyczy formy pisemnej zawarcia umowy) pomiędzy:

POWIATEM PRZASNYSKIM, w imieniu i na rzecz którego w realizacji niniejszej Umowy działa Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, adres do korespondencji elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl, reprezentowany przez:

Pana Kazimierza Pióro – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, działającego na podstawie i w granicach umocowania wynikającego z Uchwały nr 9/2017 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...............................................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ………………………………………………..……………..

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………….…

pod numerem ……..……….... prowadzonej przez …………………………………………….

REGON …………… NIP ……..………, adres do korespondencji elektronicznej: ……………………………., w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

w ramach zamówienia publicznego pn. „Dostawa masy do stosowania na zimno oraz kationowej emulsji asfaltowej do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych”

§ 1

Podstawa zawarcia Umowy i załączniki

- Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych, obowiązującego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu.

- Strony oświadczają, że zawarły Umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich treścią.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają poniższe dokumenty, które stanowią integralne składniki niniejszej Umowy:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej,

- Zaproszenie do realizacji zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- …

§ 2

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy:

- mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno (dalej zwana masą do stosowania na zimno) („Część 1 zamówienia”) oraz

- kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej („Część 2 zamówienia”) (dalej jako wyroby budowlane).

- Dostarczone wyroby budowlane zostaną wykorzystane do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej klasy Z.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- dla Części 1 : bezgotówkową sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu od 0-6 do 0-8 mm w ilości 15 ton w opakowaniach o masie 20-30 kg, wraz z załadunkiem wyrobu budowlanego  w magazynie Wykonawcy, transportem oraz rozładunkiem wyrobu budowlanego loco Obwód Drogowy ul. Warszawska 24, 06-323 Jednorożec.

- dla Części 2: bezgotówkową sprzedaż kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej C65B3PU/RC  w ilości 20 ton wraz z załadunkiem wyrobu budowlanego w magazynie Wykonawcy, transportem oraz rozładunkiem wyrobu budowlanego loco Obwód Drogowy ul. Warszawska 24, 06-323 Jednorożec.

4.  	Szczegółowo zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

§ 3

Termin realizacji Umowy

- Termin realizacji Umowy wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy tj. termin upływa w dniu ………………. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiot Umowy. (dotyczy formy pisemnej zawarcia umowy)

- Planuje się, że termin realizacji każdorazowej dostawy wyrobu budowlanego nie przekroczy 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy zlecenia wykonania dostawy (dalej jako „zlecenie”).

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4

Ustalenia rzeczowe

- Realizacja dostaw wyrobów budowlanych będzie się każdorazowo odbywać na podstawie zlecenia Zamawiającego określającego zakres, ilość (wielkość) oraz termin wykonania dostawy.

- Zlecenie dostawy wyrobów budowlanych wymaga zachowania formy pisemnej i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zlecenie będzie każdorazowo kierowane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przez opiekuna Umowy (jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu).

- Realizacja dostaw będzie się odbywać w dni robocze, w godzinach 7:30-15:30, miejsce rozładunku: Obwód Drogowy, ul. Warszawska 24, 06—323 Jednorożec.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany w częściach, sukcesywnie wg potrzeb bieżących Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej Umowy będzie odbywać się przy uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania będzie wynosił co najmniej 10 %.

- Zamawiający może w każdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, zażądać od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji przedmiotu Umowy, które zawierać będzie informacje na temat łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 4, wraz ze wskazaniem ich numerów rejestracyjnych.

- W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 4 jak również niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5-6, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w niniejszej Umowie.

- Dozór nad prawidłową realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawować opiekun Umowy: ……………………………., tel. …………………………, adres do korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: ………………………………………. Do podstawowych obowiązków opiekuna Umowy należy:

  - uzgadnianie z Zamawiającym i sporządzanie zleceń, a następnie przekazywanie zleceń Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  - telefoniczna koordynacja terminów dostaw, odbioru, rozładunku wyrobów budowlanych;

  - prowadzenie rejestru zrealizowanych dostaw;

  - wzrokowe sprawdzanie jakości dostarczonego wyrobu budowlanego pod kątem wad (np. zbrylenie, skawalenie, niejednorodne uziarnienie, obecność obcych zanieczyszczeń);

  - odbiór, archiwizacja dokumentów potwierdzających jakość (świadectwo jakości/deklaracja właściwości użytkowych/aprobata techniczna) i ilość (dokument WZ „Wydanie zewnętrzne”) dostarczanych wyrobów budowlanych;

  - informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy;

  - dozór na prawidłową realizacją Umowy.

- Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Wykonawcy pełni: ………………………………………………….., tel…………………………, adres do korespondencja za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: ………………………………………….

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczenie finansowe Umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……….........…….. zł netto, plus 23 % podatek VAT tj. ………………. zł, co łącznie stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: ……………….........................................…………) w tym:

- w ramach Części 1 zamówienia: …………………… zł netto, plus 23 % podatek VAT tj. …………………. Zł, co łącznie stanowi cenę brutto:…………………….. zł (słownie:………………………………………),

- w ramach Części 2 zamówienia: …………………… zł netto, plus 23 % podatek VAT tj. …………………. zł, co łącznie stanowi cenę brutto:…………………….. zł (słownie:………………………………………).

- Cena jednostkowa za tonę wyrobu budowlanego wynosi:

- dla mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno: …………. zł netto,

- dla kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej:…………………. zł netto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane jako iloczyn ilości wykonanych i zrealizowanych dostaw i ceny jednostkowej za 1 tonę wyrobu, wskazanej w Ofercie Wykonawcy (Kosztorys ofertowy).

- Cena jednostkowa zawiera koszty: wyrobu, pracy sprzętu (koszty amortyzacji, zużycie paliwa, koszty garażowania oraz dojazdu i powrotu do miejsca rozładunku, koszty ubezpieczenia sprzętu), pracy kierowców (zmiennicy, tel. komórkowe, itd.), załadunku wyrobu, transportu wyrobu do miejsca rozładunku, rozładunku wyrobu loco Obwód Drogowy ul. Warszawska 24, 06-323 Jednorożec.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym do wystawiania faktur. Przewiduje się możliwość płatności częściowych. Należności z tytułu faktur będą każdorazowo płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Przasnyski, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz.  Fakturę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz lub przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl.

- Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

- Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

§ 6

Obowiązki Stron

- Zamawiający jest zobowiązany:

- zapewnić osobę sprawującą dozór nad prawidłową realizacją przedmiotu Umowy (opiekun Umowy);

- przeprowadzać kontrole jakości i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy,

- dokonywać terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane dostawy.

- Wykonawca ma obowiązek:

- zapewnić udział osoby sprawującej nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy;

- realizować dostawy zgodnie z otrzymanymi zleceniami, rzetelnie, w tym współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego zalecenia oraz informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy;

- zapewnić telefoniczną koordynację terminu dostawy, odbioru, rozładunku materiału;

- dostarczyć opiekunowi Umowy w dniu dostawy dokumenty potwierdzające jakość (świadectwo jakości/deklaracja właściwości użytkowych) oraz ilość (dokument WZ „Wydanie zewnętrzne”) wyrobów budowlanych;

- zapewnić transport wyrobu o wymaganych parametrach zgodnie z obowiązującymi normami, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz  niniejszą Umową.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy/ów następujące dostawy*:

………………………………………………………………………..…, których wykonanie zostanie powierzone…………………………………………………../Na etapie składania Oferty nazwa/y Podwykonawcy/ów nie była znana. Pozostałe dostawy Wykonawca wykona siłami własnymi./ Wykonawca wykona całość przedmiotu Umowy bez udziału Podwykonawców. /Na etapie składania Oferty Wykonawca nie wskazał udziału Podwykonawców.

*Należy  wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy/om oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:

- zakres usług/dostaw zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za usługi/dostawy, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu usług wynikająca z Oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu usług/dostaw,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- termin zapłaty wynagrodzenia,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawcy lub dalszy podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność jednokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. z 2023 r. poz. 1610 t.j., dalej jako „Kodeks Cywilny”).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 8

Gwarancja jakości i rękojmia

      - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wyroby budowlane będące przedmiotem dostaw są wolne od wad, i jednocześnie oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za jakość oferowanych wyrobów budowlanych, które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu według obowiązujących przepisów i norm.

      - Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy gwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 12697-1:2020-08/PN-EN 12697-2:2019-12 (Dotyczy Części 1 zamówienia)/PN-EN 13808:2013-10 (Dotyczy Części 2 zamówienia). Strony zgodnie ustalają, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.

      - Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Strony ustalają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

      - Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu dostawy danej partii wyrobu, a w przypadku wad – licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

      - W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad lub usunięcia wad.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego.

      - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

§ 9

Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Naprawienie szkody z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania nastąpi przez zapłatę kary umownej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje je niezgodnie z Umową, w sposób rażący, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego z żądaniem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w wezwaniu -  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek;

- zwłoki w realizacji dostaw - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy dostawie (np. zbrylenie, skawalenie, niejednorodne uziarnienie, obecność obcych zanieczyszczeń) – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopii umowy/polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej - w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego w wezwaniu do złożenia przedmiotowych dokumentów;

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zapłaty;

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

- w przypadku niezapewnienia udziału pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 4 we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5-6 Umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Opóźnienie w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku  wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w uiszczeniu należności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.

- Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony Umowy, ustala się w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 10

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych.

- Zamawiający może w każdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy/polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

- W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi  podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) Umowy.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części,  jeżeli:

    - Wykonawca pozostaje w zwłoce i nie rozpoczął dostaw w terminie, pomimo wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy;

    - dostarczone wyroby nie mają właściwości, które wyroby tego rodzaju powinny mieć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (wady wyrobu) i pomimo wymiany w kolejnym transporcie Wykonawca ponownie dostarczył wyroby złej jakości;

    - w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy;

    - wobec Wykonawcy wszczęto postepowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidację;

    - wysokość naliczonych kar umownych przekracza 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;

    - wystąpiła konieczność jednokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub części, jeżeli Zamawiający:

  - zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

  - pozostaje w zwłoce z zapłatą faktury.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności będących podstawą odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanych dostaw. Odstąpienie od Umowy musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy może także nastąpić w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Zmiany Umowy

  - Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy pzp oraz w niniejszej Umowie.

  - Zamawiający, działając w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp określa następujące okoliczności zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

    - zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

      - wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem uzasadniającym potrzebę zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy;

      - wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem uzasadniającym potrzebę zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy;

      - konieczności wykonania dostaw dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zadania;

      - wystąpienia okoliczności, których żadna ze Stron nie była w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności;

      - zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy.

    - wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku:

      - wystąpienia dodatkowych dostaw, o ile stały się niezbędne i celowe, oraz nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, z zastrzeżeniem, że wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50 % pierwotnej wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

      - wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności;

      - zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy;

    - zmiana innych postanowień Umowy – w przypadku wystąpienia dodatkowych dostaw lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszej Umowy;

    - zmiany zakresu rzeczowo – finansowego Umowy w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji Umowy zakresu rzeczowo – finansowego;

    - zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę.

- Zmiana Umowy może być dokonana przed zakończeniem faktycznej realizacji jej przedmiotu, na wniosek z powołaniem się na okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie. Wniosek powinien być uzasadniony.

- Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, oprócz wyjątków określonych niniejszą Umową.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące przypadki:

- dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- dane teleadresowe,

- dane rejestrowe,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

- błędy pisarskie, oczywiste, rachunkowe.

O wystąpieniu wskazanych wyżej przypadków Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy pzp oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

- Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

- Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności./Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym./Umowa została zawarta w następujący sposób: ……………...

- Za datę podpisania umowy Strony uznają dzień złożenia podpisu przez ostatnią z osób podpisujących w imieniu ostatniej ze Stron.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (dotyczy formy pisemnej zawarcia umowy)

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z podziałem zamówienia na części; przez sformułowanie „wyroby budowlane” należy rozumieć mieszankę mineralno-asfaltową/emulsję asfaltową

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z podziałem zamówienia na części

Treść należy uzupełnić po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z podziałem zamówienia na części

Należy  wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy/om oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani; treść należy dostosować po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść należy dostosować po wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej