Załącznik nr 7 do Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: TL.AG.2212-02/25

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i modernizacja obiektów dawnej kotłowni i szklarni na cele praktycznej nauki zawodu 
w Technikum Leśnym w Warcinie” z uwzględnieniem zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego 
w zakresie:

- wykonania projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę,

- wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań, niezbędnych do przeprowadzenia (wg obowiązujących przepisów) procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji robót.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- projekty budowlane adaptacji pomieszczeń,

- projekty budowlane branży elektrycznej dla w/w zadań,

- projekty budowlane branży sanitarnej dla w/w zadań,

- Projekt wyposażenia obiektu w sprzęty podstawowe oraz sprzęt do realizacji praktycznej nauki zawodu,

- specyfikacje techniczne, przedmiar , kosztorys.

- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń dotyczących realizacji zamówienia.

Realizacja w/w prac winna nastąpić w 2 etapach:

- I etap - w zakresie projektu obiektu na bazie dawnej szklarni,

- II etap - w zakresie projektu adaptacji dawnej kotłowni internatu.

Nazwa i adres zamawiającego:

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino. ul. Darzbór 18

77-230 Kępice

Termin realizacji zamówienia:

- I etap - w zakresie projektu obiektu na bazie dawnej szklarni – do 30 kwietnia 2025r.

- II etap - w zakresie projektu adaptacji dawnej kotłowni internatu – do 30 września 2025r.

Adres, pod którym można uzyskać informacje:

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino, ul. Darzbór 18

77-230 Kępice

Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:

Andrzej Mielniczek, tel. : 518 961 010,  w godzinach: 8.00 - 13.00

Miejsce i termin składania ofert:

sekretariat Technikum Leśnego w Warcinie, Warcino, ul. Darzbór 18, 77-230 Kępice,

lub na adres e-mail: administracja@tlwarcino.pl do dnia: 6 marca 2025 r. do godziny: 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Warcino, ul. Darzbór 18

77-230 Kępice

6 marca 2025 roku, godzina 10.30

Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez zamawiającego.

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Termin związania ofertą -  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100%

W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.