Umowa nr 

zawarta w dniu ……………… 2025r. w Warcinie, pomiędzy: 

Technikum Leśnym w Warcinie, Warcino, ul. Darzbór 18, 77-230 Kępice zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Szymona Baja – p.o. dyrektora szkoły,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez 

Właściciela ………………………………………………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 Euro, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  „Budowa i modernizacja obiektów dawnej kotłowni na cele praktycznej nauki zawodu 
w Technikum Leśnym w Warcinie”.
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa i modernizacja obiektów dawnej kotłowni i szklarni na cele praktycznej nauki zawodu 
w Technikum Leśnym w Warcinie” z uwzględnieniem zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego 
w zakresie:

a) wykonania projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę,
b) wykonania dokumentacji projektowej i pozostałych opracowań, niezbędnych do przeprowadzenia (wg obowiązujących przepisów) procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacji robót.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) projekty budowlane adaptacji pomieszczeń,
b) projekty budowlane branży elektrycznej dla w/w zadań,

c) projekty budowlane branży sanitarnej dla w/w zadań,

d) Projekt wyposażenia obiektu w sprzęty podstawowe oraz sprzęt do realizacji praktycznej nauki zawodu,
e) specyfikacje techniczne, przedmiar , kosztorys.
f) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń dotyczących realizacji zamówienia.
Realizacja w/w prac winna nastąpić w 2 etapach:

- I etap - w zakresie projektu obiektu na bazie dawnej szklarni,
- II etap - w zakresie projektu adaptacji dawnej kotłowni internatu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane w trakcie trwania inwestycji realizowanej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową w zakresie:

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, uzupełniania szczegółów   dokumentacji   projektowej   oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

b) udziału w naradach technicznych - przyjmuje się, że czas pobytu projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

c) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,

d) współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w terminie 48 godzin od przesłania ich przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszacowania kosztorysów inwestorskich 
w okresie 36 miesięcy począwszy od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej 
i podpisania protokołu odbioru w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji kosztorysów.

§2

Termin realizacji umowy

Strony ustalają termin realizacji zamówienia na dzień:

- I etap - 30 kwietnia 2025r. w zakresie projektu obiektu na bazie dawnej szklarni,
- II etap - 30 września 2025r. w zakresie projektu adaptacji dawnej kotłowni internatu.
Za termin uważa się dzień przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie wlicza się do terminu realizacji umowy. 

§3

Wynagrodzenie

Wartość zamówienia zgodnie z ofertą strony ustalają na cenę ryczałtową w wysokości:

netto: ………………. zł złotych

stawka podatku VAT:  …………. tj. ……………..złotych

brutto: …………………. złotych

(słownie brutto: …………………………………………………………………….złotych).
Z czego: - I etap stanowi kwotę ………………………….brutto
               - II etap stanowi kwotę ………………………… brutto.
§4

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie należne za realizację zamówienia zostanie przekazane w 2 etapach po zakończeniu każdego zadania.

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy wykonanej pracy podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

3. Zaplata nastąpi w terminie 14-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z protokołem odbioru wykonanych prac.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie,

§5

Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) akceptacji opracowanych przez Wykonawcę elementów dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia przekazania z przedstawieniem uwag Wykonawcy.

b) zapoznania Wykonawcy z terenem,

c) finansowania przedmiotu umowy,

d) udostępnienia wszelkich możliwych danych i dokumentów związanych z wykonaniem prac projektowych jakie są w posiadaniu Zamawiającego a które mogą mieć wpływ na ułatwienie prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy i przepisami prawa
i opisem przedmiotu zamówienia,

b) opracowania w wymaganym terminie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia
na budowę,

c) opracowania dokumentacji projektowej, która w swojej treści zgodna będzie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w szczególności
z zachowaniem przepisów określonych w art. 29 i 30 ustawy. W przypadku określenia
w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz
nazw własnych Wykonawca zobowiązany jest dopuścić oferowanie materiałów
równoważnych wraz z opisem parametrów jakie musi spełnić oferowany materiał
równoważny,

d) prowadzenia Nadzoru Autorskiego w trakcie prowadzenia inwestycji, o którym mowa
w art. 20 ustawy Prawo Budowlane.

e) udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót
budowlanych, w terminie 48 godzin od przesłania ich przez Zamawiającego,

f) przeszacowania kosztorysów inwestorskich w okresie 36 miesięcy począwszy od dnia
przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i podpisania protokołu
odbioru w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności
aktualizacji kosztorysów.

3.  Wykonawca zobowiązany jest prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywać wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia w zakresie projektowania.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

5. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest w
wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez
dodatkowego 'wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

6. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji
projektowej okaże się, że w skutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych
konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie
pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:

……………………………………………………………. (tel. …………………….)
2. Przedstawicielem przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:

 Andrzej Mielniczek - kierownik gospodarczy szkoły - (tel. 59 857 66 01, 600 266 961).

§7

Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi własność dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie zwielokrotnienia przez co rozumie się odbitki projektu w celu udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający odstępuje od roszczeń na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
z zastrzeżeniem rękojmi i  gwarancji udzielonej na wymagany okres.
§9

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonany 
i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego przekazania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w terminach określonych w § 2 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11

Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

a) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie wizji w terenie oraz dokonanie pomiarów niezbędnych podczas prac geodezyjnych, niezawinionej przez Wykonawcę przedłużającej się procedury w wydawaniu niezbędnych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii. W takim przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w którym musi być zawarty termin o jaki Wykonawca chce przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy.

b) zmiany projektantów, przy czym nowo zaproponowani projektanci muszą posiadać wymagane uprawnienia na dane stanowisko. W takim wypadku Wykonawca składa Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wykazem projektantów oraz oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

§12

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

e) w   przypadku   stwierdzenia,   ze   jakość   wykonanych   robót   nie   odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

f) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od urnowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych w §4 niniejszej umowy.

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 'wobec Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§13

Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

a) Kodeksu Cywilnego,

b) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) Prawa Budowlanego,

d) przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. Po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
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