Załącznik nr 7 do SWZ

Projekt umowy

Umowa zawarta w dniu                2025 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach z siedzibą i adresem: Kule 2, 
42-110 Popów NIP: 574-10-41-354, reprezentowanym przez Komendanta ppłk Cezarego Mecwaldowskiego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”


a

………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)   

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą do wykonania remontu sali dydaktycznej  A w budynku dydaktycznym w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w  Kulach.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy, w zakres którego wchodzą:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) wewnętrzne prace remontowe i malarskie,
3) montaż ościeżnic oraz skrzydeł zewnętrznych i wewnętrznych drzwiowych,
4) wykonanie posadzki i okładzin podłogowych,
5) montaż wyposażenia,
6) wykonanie prac instalatorskich: wentylujących, elektrycznych oraz montaż klimatyzatora kasetowego.
3. Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zgodnie z postanowieniami umowy, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze STWiORB, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
6. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy, mogą nie opisywać w sposób wyczerpujący całości robót objętych przedmiotem zamówienia  i nie wpływają na rodzaj ustalonego wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe).
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów, wyrobów, urządzeń dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego wyłączny koszt i ryzyko.
8. Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązujących w tym zakresie norm.
9. Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.
10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 9, na każdym etapie robót.
11. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji.
12. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych oraz obsługą sprzętu.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób oraz oświadczenia, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji całego zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego.
14. Wykonawca przedstawia pisemny wykaz osób wraz z oświadczeniem, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do realizacji czynności, do których zostały wyznaczone;
15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
16. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie.

§ 2
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy;
2) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy oraz socjalnych, przy czym Strony uzgadniają, że Zamawiający udostępni wykonawcy ww. media nieodpłatnie;
3) dokonanie odbiorów wykonanych robót na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy;
4) zapewnienie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi robotami;
5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
2) właściwe zorganizowanie Terenu budowy, w sposób zapewniający bezpieczne dojście do budynku,  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia Terenu budowy;
3) załadunek gruzu na samochód dostawczy i systematyczny wywóz materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki i innych odpadów;
4) współpraca ze służbami Zamawiającego;
5) koordynacja prac i robót realizowanych przez podwykonawców;
6) zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających;
7) zgłoszenie robót do odbioru końcowego po zakończeniu całości przedmiotu umowy;
8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
9) korzystanie ze sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
10) utrzymanie porządku na Terenie budowy w czasie realizacji robót i po ich zakończeniu;
11) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót wszystkich branż i przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej przed końcowym odbiorem  robót;
12) likwidacja zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu robót;
13) przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na czas realizacji umowy w wysokości min. 100 000 zł;

§ 3
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcy (dopuszczalne jest również posiłkowanie się dalszym Podwykonawcą), na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie. Za działania oraz zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć Podwykonawcom następujące części zamówienia:
1) ………………………….. (część zamówienia);
2) ………………………….. (część zamówienia).
3. Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest: ................................................................. (firma Podwykonawcy/imię, nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 3.
5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonego w ust.2 nie stanowi zmiany umowy i następuje na zasadach określonych w ust. 1.
6. Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga akceptacji umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszymi Podwykonawcami nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) mieć formę pisemną; 
2) być zgodny z prawem w szczególności przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 
4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwotę wynagrodzenia; 
5) zawierać termin zapłaty nie dłuższy niż określony w ust. 8; 
6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy; 
7) zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejsza umową; 
8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową; 
9) uwzględniać okoliczność, że sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1; 
10) nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Zmawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zwłaszcza do projektu umowy:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczona „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub inne usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” o którym mowa w ust. 11 i 12, może być złożone przez przedkładającego.
15. Przepisy ust. 2 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta złożoną przez Wykonawcę.
18. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe proponowanego podmiotu wymagane w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, który ma zastąpić Podwykonawcę, o którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentując spełnienie wymagań określonych w postępowaniu) lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe lub techniczne, które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie terminu składania ofert w postępowaniu).
19. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty instalacyjne następuje w trakcie ich realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 19 zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
21. Postanowienia ust. 19 i 20 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
23. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
25. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiającego umowy na podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie;
2) stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo lub stwierdzenia, że całość lub część robót jest realizowana przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
26. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 25, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 8 i 9.
27. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji przedsiębiorcy ich zatrudniającego.

§ 4
Termin wykonania
1. Strony ustalają, że zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót potwierdzoną ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5
Odbiory
1. Odbiór Robót budowlanych nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia. 
3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie kompletnego przedmiotu umowy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 5 dni roboczych, liczonych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, przedłoży on Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz protokoły wykonanych prób i atesty.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub istotnych wad wykonawstwa, to zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady nieistotne :
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, domagać się stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi z zachowaniem prawa do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.
7. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu zamówienia po raz drugi w okolicznościach opisanych w ust. 6  pkt 2 lit. b, tj. braku usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od zaistnienia tej okoliczności.
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań potwierdzających jakość wykonywanych robót, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia ww. badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty  badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości netto: ……………… zł (słownie:………), VAT: ……. %, tj. brutto: …………. (słownie: …………..).
2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji, przedmiaru robót jak również wizji lokalnej budynku objętego Zadaniem, koszty dokumentacji powykonawczej a także wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z realizacją dostaw, Prac i Robót przewidzianych w umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie skalkulował w Ofercie na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed podpisaniem umowy upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny Prac i Robót objętych przedmiotem umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie części kosztów lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą żądania zmiany Wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w wysokości pokrywającej pełne skutki wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysach składników cenotwórczych.
7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

§ 7
Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
1. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność należności z faktury - w całości lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT:
1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego;
1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 
1. potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 2 niniejszego ustępu nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.
1. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może dokonać zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dla dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 465 Pzp.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
1. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag wynosi 8 dni od daty doręczenia stosownej informacji do Wykonawcy.
1. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może: 
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ……………. miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminach określonych w karcie gwarancyjnej. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie lub e-mailem. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.
4. W przypadku, gdy dana rzecz lub element prac budowlanych wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy lub elementu na nową (nowy), wolną (wolny) od wad.
5. Okres gwarancji  na naprawianą rzecz lub element prac budowlanych ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad liczony od chwili przystąpienia do naprawy do czasu zgłoszenia usunięcia wad. 
6. W przypadku gdy dana rzecz lub element prac budowlanych był wymieniony na nowy albo w istotny sposób naprawiony, udzielona gwarancja na tą wymienioną rzecz lub naprawiany element prac budowlanych biegnie od nowa, od chwili odbioru przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
8. W przypadku gdy producent lub sprzedawca materiału lub urządzenia uzależni ważność udzielonej przez siebie gwarancji od obowiązku serwisowania danego urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta, postanowienia te są bezskuteczne względem Zamawiającego. 
9. W przypadku sprzeczności warunków gwarancji określonych przez producenta lub Wykonawcę z warunkami określonymi w SWZ lub niniejszej umowie, pierwszeństwo mają postanowienia SWZ i umowy.

§ 9
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1; 
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wykonania umowy, jednakże nie więcej niż 10% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1; 
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2%  Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednakże nie więcej niż 10% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;
4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za dany etap Prac lub Robót;
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 2000 zł za każdy taki przypadek;
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2000 zł za każdy taki przypadek;
7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy – 2000 zł za każdy taki przypadek. 
8) w przypadku niespełniania wymagań Zamawiającego dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników, o których mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy,  tj. należytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może według swego wyboru zastosować karę umowną w wysokości 2% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 lub ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy z winy Wykonawcy oraz zastosowania kar umownych o których mowa w  pkt 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań umownych w tym z tytułu kar umownych w związku ze zdarzeniami wywołanymi siłą wyższą. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia lub stany, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń.
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadku gdy:
1) Wykonawca pomimo zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami;
2) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizacje robót, a przerwa przekracza 10 dni roboczych; 
3) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zastosował materiały pozbawione wymaganych atestów lub aprobat.
4. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on wykonany prawidłowo i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń w sposób rażący narusza postanowienia umowy, tzn.:
1) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy (o więcej niż 14 dni);
2) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, a termin zwłoki przekracza 30 dni;
3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
6. W przypadkach o których mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 i w ust. 5 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
8. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne pomiędzy Stronami z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Powyższe, oraz skutki tego nie dają Wykonawcy prawa do umownego odstąpienia od niniejszej umowy.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót; 
2) Wykonawca, komisyjnie – z udziałem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia; 
3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione; 
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego;
5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności, na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 1; Strona ta jest obowiązana przejąć materiały i urządzenia na własny użytek, chyba, że Strony zgodnie postanowią co innego; 
6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania powyższych czynności; 
7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 11
Zmiana umowy
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę zakresu robót budowlanych, w przypadku konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;
2) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 5% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;
3) dopuszczalna jest zmiana materiałów, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe (w szczególności niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiana przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) działania siły wyższej (epidemii, huraganów, itp.) uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 
b) udzielenia robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) przerwy lub przerw w dostawie wody lub prądu trwających łącznie ponad 5 dni, 
e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
g) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3. 
5) dokonanie pozostałych nieistotnych zmian, niemających wpływu na realizację jej przedmiotu, które dotyczą m.in.:
a) poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z Ofertą,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną,
c) poprawienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów przez strony umowy,
d) zmiana danych teleadresowych.

§ 12
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca wyznacza koordynatora w osobie: ………………., który będzie reprezentować Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym.
2. Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie: …………., który będzie reprezentować Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą.
                                                      
§ 13
RODO
1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty robocze (tzw. dane kontaktowe) lub wykonujących czynności faktyczne wynikające z Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej.
1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wykonaniem zawartej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych sobie wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności przepisami RODO.
3. Strony oświadczają, że treść klauzuli informacyjnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 dla Wykonawcy znajduje się ……………………………………………., a dla Zamawiającego …………………………………………………..
4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie będących osobami podpisującymi Umowę, o treści niniejszego paragrafu.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Dla ewentualnych sporów wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się w dobrej wierze poszukiwać rozwiązania w drodze negocjacji a następnie mediacji, a w przypadku braku możliwości zawarcia ugody spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności:
1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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